运盐政办发〔2020〕47号

运城市盐湖区人民政府办公室

关于印发《盐湖区“国三”及以下排放标准营运中型和重型柴油货车淘汰任务工作方案》的

通    知

各乡镇人民政府、街道办事处，区直各有关单位:

《盐湖区“国三”及以下排放标准营运中型和重型柴油货车淘汰任务工作方案》已经区人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

运城市盐湖区人民政府办公室

2020年9月30日

盐湖区“国三”及以下排放标准营运中型和

重型柴油货车淘汰任务工作方案

根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知)（晋政办发〔2020〕17号）、《山西省交通运输厅 山西省生态环境厅 山西省财政厅 山西省商务厅 山西省公安厅关于加快推进“国三”及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作的通知》（晋交运管发〔2020〕178 号）、《运城市人民政府办公室关于印发运城市打赢蓝天保卫战 2020 年决战计划的通知》（运政办发〔2020〕6号）、《运城市人民政府办公室关于印发“国三”及以下排放标准营运柴油货车淘汰任务工作方案的通知》（运政办发电〔2020〕37号）等文件要求，为有效减少机动车排放污染，实现我区空气质量持续改善，确保完成运城市政府下达我区“国三”及以下排放标准营运中型和重型柴油货车淘汰任务，特制定本工作方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于大气污染治理的决策部署，按照打赢蓝天保卫战行动要求，采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，2020年12月31日前基本完成全区“国三”及以下排放标准营运中型和重型柴油货车淘汰任务,大幅减少机动车大气污染物排放,推进我区环境空气质量持续改善。

二、淘汰范围

本方案所指的“国三”及以下排放标准营运中型和重型柴油货车，是指在我区交警部门 2013 年底以前注册，出厂车辆排放登记为“国三”及以下的营运中型和重型柴油货车。

三、补助标准

参照《山西省黄标车及老旧车淘汰工作实施方案》(晋政办发〔2014〕 78 号）补贴标准制定。

淘汰补助资金标准（万元）

| 注册 年份 补助 车辆 标准 类型 | 2008年及以前 | 2009-2010年 | 2011-2012年 | 2013年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中型载货车 | 0.55 | 0.88 | 1.10 | 1.43 |
| 重型载货车 | 0.88 | 1.43 | 1.65 | 1.98 |

四、淘汰任务

全区“国三”及以下排放标准营运中型和重型柴油货车淘汰总数5339辆,按照市政府要求 2020年淘汰数量应不低于淘汰总数的70%，即全区至少淘汰3737辆。

五、补助条件

申请营运中型和重型柴油货车淘汰资金，须同时具备下列条件：

（一）符合淘汰范围规定的营运中型和重型柴油货车,依据《机动车强制报废标准规定》（2012年12月27日商务部等四部委发布），到期报废的不予补贴；

（二）经交警、生态环境、交通等部门核准、公示;

（三）具备提前淘汰条件，且非因自然报废或交通事故导致直接报废；

（四）车辆不缺失机动车五大总成；

（五）经省级商务部门认可的有合法资质报废汽车回收企业回收拆解，依法取得报废汽车回收有关手续；

（六）取得登记地交警部门出具的机动车注销有关手续；

（七）属于营运车辆须取得许可地审批服务管理部门或交通部门（含运管机构）出具的道路运输证注销有关手续（道路运输许可移交审批服务管理部门的由审批服务管理部门注销，未移交的由交通部门[含运管机构]注销）。

六、机构职责

1、机构

区政府成立盐湖区推进“国三”及以下排放标准营运中型和重型柴油货车淘汰工作领导小组（以下简称区“国三”淘汰领导小组），成员如下：

组  长：董稷强  区委常委、副区长

副组长：裴军强  区政府办副主任

成  员：景俊才  区交通运输局局长

王克功  市生态环境局盐湖分局局长

吴建创  区财政局局长

卫晓军  区工信局局长

杨天鹏  区行政审批局局长

郑全成  区治超协调中心常务副主任、区交通运

输局副局长

陈文科  区交警大队大队长

以及各乡镇办乡镇长、办事处主任。

区“国三”淘汰领导小组下设办公室，办公室设在区交通运输局，办公室主任由郑全成（兼）。

各乡镇办、区直各相关单位要高度重视，认真落实，9月30日前将具体负责人的姓名、职务、联系方式报“国三”淘汰领导小组办公室，以便协调沟通。办公室联系人：周永平，15035400008；邮箱：yhjtzhzf@163.com。

- 2、职责

（一）各乡镇办是本辖区淘汰“国三”的主体，具体负责本辖区“国三”淘汰工作。以村为单位，排查摸清本村现有“国三”底数和已经自行报废底数，依照文件精神，宣传引导，分类开展淘汰工作。

（二）区交通运输局协调全区“国三”及以下排放标准营运中型和重型柴油货车的淘汰工作，负责建立各成员单位“信息共享、各负其责、协调配合”的工作机制。

（三）区交警大队负责提供全区2013年底以前注册的“国三”及以下排放标准营运中型和重型柴油货车底数，办理淘汰柴油货车注销登记和淘汰数据核准工作。

（四）市生态环境局盐湖分局负责全区“国三”及以下排放标准营运中型和重型柴油货车环保检测排放信息审核工作，严格超标排放监管，依据淘汰补助资金标准，核定补贴金额。

（五）区财政局负责柴油货车淘汰中央财政奖励补助资金拨付。中央奖励资金安排与区淘汰任务目标完成情况挂钩，完成任务目标的按规定予以奖励。

（六）区工信局负责全区报废机动车回收拆解监督管理工作，审核发放报废机动车回收有关手续。

（七）区行政审批局负责全区“国三”及以下排放标准营运中型和重型柴油货车的营运资格注销工作。

七、淘汰流程

交通、生态环境、财政、工信、行政审批、交警等部门成立柴油货车淘汰工作专班，联合办公窗口设在市交通运输综合行政执法队一分队，实行“一站式”服务。具体流程为：生态环境部门确认车辆补助金额，工信部门核查报废汽车回收企业出具的报废机动车回收有关手续，交警部门出具车辆核销有关手续，行政审批部门或交通部门（含运管机构）出具营运车辆注销有关手续，交通部门对有关资料审核确认，财政部门拨付补助资金。自2020 年9月开始，各乡镇办每月3日前向区“国三”淘汰领导小组办公室报送工作进展情况。

八、分类处理原则

淘汰工作总的原则是车辆状态为正常的迅速开始淘汰工作，淘汰顺序和属于其他情况的按照以下分类处理：

（一）淘汰时间先后问题。今年任务是 2013 年及以前“国三”及以下排放标准营运中型和重型柴油货车淘汰70%以上，要按照先淘汰年份早的、重型的、车辆状态正常的，后淘汰有争议的，做到全区政策统一，平稳开展。

（二）逾期未检验车辆问题。依照以下程序处理：一是已经自行报废、拆解或者物理灭失但未在交警系统注销的，按照后附表格式样由车辆所有人填写情况说明、盖章（私人车辆加按手印）村委会、乡镇（社区）审核、盖章、签字，各乡镇办分管领导签字同意并公告后，计入淘汰完成数量，报区领导小组办公室。车辆手续注销问题以上述四方签字和公告为依据，车辆逾期未检验三个周期期满后，交警部门依法在车辆系统中注销车辆登记（灭失）并予以公告，交通部门（行政审批部门）依据交警部门车辆注销公告，在运政内网中注销营运手续(灭失)后也予以公告。二是车辆逾期未检验但仍在正常使用的，予以公告后，由交警部门纳入全区车辆缉查布控黑名单,并向外地交警部门抄告，查扣后督促其办理淘汰登记手续，按照淘汰政策开展淘汰工作。交通执法部门查扣后，涉嫌非法营运的依法处理，对查扣后的车辆督促其办理淘汰登记手续。

（三）违法未处理车辆问题。一是已经自行报废、拆解或者物理灭失但有违法未处理问题的，按照上述“逾期未检验车辆问题”第一处理程序办理,未处理的违法问题由交警部门依法处罚。二是违法未处理但仍在正常使用的,由交警部门按照最后一次审验车辆留存的联系方式，联系车辆所有人或公告，从公告之日起停止办理车辆审验手续，督促其按照淘汰政策予以淘汰。

（四）查封车辆问题。对于法院或交警部门查封的车辆，区人民政府要协调相关部门加快查封车辆处理工作,民事责任或者违法责任等依法追究完成后纳入淘汰车辆范围予以淘汰。

（五）登记所有人与实际所有人不符或没有营运手续问题。在民间买卖中，由于车辆交易买卖时没有办理过户等手续，存在一些车辆的登记所有人与实际所有人不符,或者没有营运手续等情况。要按照“尊重现实、淘汰为主、方便群众”原则，由实际车辆所有人出具情况说明，依法予以公告，没有产权纠纷后，以买卖合同、情况说明和公告为依据，由交警、交通部门（行政审批部门）出具车辆登记、营运登记核销手续，按照淘汰流程的规定予以确认办理。

（六）私自改装车辆问题。组织工信、市场监管、交警、交通等部门联合开展专项行动，严厉打击擅自改装车辆行为，将该类型车辆纳入优先淘汰范围，符合政策条件的依法办理淘汰手续。

（七）确实无法联系的车辆问题。对该部分车辆要先予以公告，根据“自公示之日起，有关部门停止办理淘汰车辆年度审验手续”要求，市场监管部门监督车辆审验机构不得为该类型车辆办理审验手续，交警部门不得为该类型车辆提供年检证明，交通部门不得为该类型车辆提供营运年检证明。由交警部门纳入全市车辆缉查布控黑名单，并向外地交警部门抄告，查扣后督促其办理淘汰登记手续，依法依政策予以淘汰。

九、保障措施

（一）建立定期调度信息互通机制。区“国三”淘汰领导小组办公室建立联合办公、联合督导检查、信息定期交换、定期报告和通报等工作机制，定期召开工作协调会，及时协调解决存在的问题。

（二）加强行业监管。交警、生态环境、交通等部门要及时对辖区申请淘汰的营运柴油货车进行核定和公示，自公示之日起，有关部门停止办理淘汰车辆年度审验手续。工信部门要引导回收企业全面提升机动车拆解和服务保障能力，优化报废汽车回收价格体系，为淘汰车主提供上门拖移便捷服务，促进车主主动报废车辆。

（三）加强对逾期未淘汰营运柴油货车查处力度。区交警部门定期统计柴油货车报废注销、灭失注销和公告牌证作废数据，对达到强制报废标准、机动车所有人逾期未办理注销登记的，交警部门应公告机动车牌证作废，督促告知机动车所有人按规定及时办理注销登记。对属于已注销和已报废的机动车，交警部门要加强路面查处。

（四）加大责任追究力度。各乡镇办主要负责人是营运柴油货车淘汰工作的第一责任人，要将柴油货车淘汰任务纳入年度考核内容，采取过硬措施，确保淘汰任务按期完成，鼓励全部完成柴油货车淘汰任务,区“国三”淘汰领导小组办公室对各乡镇办工作进度实行一月一考核、一月一通报，对工作进展缓慢的严肃追究责任。

（五）加大舆论宣传力度。区“国三”淘汰领导小组要通过新闻媒体、网络媒介、户外广告等多种形式，深入运输企业、货运场站、车户等，广泛宣传柴油货车高污染、高排放的危害和淘汰政策，争取广大车主的理解、支持和配合，提高淘汰柴油货车的积极性、主动性。

附件：1、盐湖区“国三”及以下排放标准营运中型和重型

柴油货车淘汰流程表

2、自行报废拆解等情况说明

3、“国三”及以下排放标准营运中型和重型柴油货

车淘汰工作联系人情况表

附件1

盐湖区“国三”及以下排放标准

营运中型和重型柴油货车淘汰流程表

| 基 本 情 况 | 单位 （个人） |  |  |  | 地址 |  |  | 社会信用 统一代码 | （个人身份证号） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经办人 |  |  |  | 经办人 身份证号 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 开户行 |  |  |  | 银行账号 |  |  |  |  |  |
| 淘 汰 车 辆 信 息 | 车辆 牌照 | 厂牌 型号 | 车辆出 厂日期 | 注册 登记 日期 | 货车 总质量 （千克） | 货车 类型 | 车架号 | 发动 机号 | 道路运 输证号 | 排放 标准 |
| 承诺：本人提供的资料信息真实有效，严格遵守车辆淘汰的有关规定，承担相应的法律责任。 签字 （盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生 态 环 境 部 门 | 应补助资金： (元) (盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商 务 部 门 | (盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公 安 交 警 部 门 | (盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交 通 局 | (盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

自行报废拆解等情况说明

我是（单位全称/个人名字）                  （法人代表）         （个人不填)，身份证                 ，(单位不填)，（单位注册地/个人住址）                 ，联系方式           。我有   辆型号为           （填写品牌和中、重型）的“国三”柴油货车，车牌号为            。

该车我已于              （填写时间）自行拆解/自然报废/交通事故直接报废（在相应类别画“√”，其他情况的书面注明)，没有任何产权纠纷，机动车五大总成一并报废没有流入社会，我同意授权交警、交通或行政审批部门注销该车辆登记手续、营运手续。

我愿意为上述所说承担法律责任，特此说明。

(单位盖章签字、个人签字手印):

年    月    日

附件3

“国三”及以下排放标准营运中型和重型柴油

货车淘汰工作联系人情况表

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 固定 电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

抄送：区委办，区人大办，区政协办存。

运城市盐湖区人民政府办公室               2020年9月30日印发