附件3

2025年山西省农产品产地冷链集配中心 建设验收资料建议清单

1.建设主体资格证明：农民专业合作社、农业企业营业执照； 2.土地性质证明材料；

3.集配中心建设项目实施方案；

4.项目立项证明材料：县政府网站公示截图或立项文件等；

5.项目实施日志，附相应影像印证资料，其中冷藏保鲜设施 建设前、中、后期的视频影像资料，要求提供全景到近景的影像 (全景影像要求能看到库体附近标志性建筑物，近景要求能看清 制冷设备的铭牌);

6.购销及安装合同：建设主体与土建、钢结构公司签定的购 销及施工合同；建设主体与保温材料安装公司签定的购销及施工 合同；建设主体与制冷设备安装公司签定的购销及施工合同；建 设主体与叉车、分级分选设备、冷藏车等配套设施设备公司签定 的购销合同等；

7.冷藏保鲜设施建设施工公司的营业执照及相关资质证明： 土建、钢结构施工公司营业执照；保温材料安装公司营业执照及 省级制冷协会及以上机构颁发的工程安装资质证书；制冷设备安 装公司营业执照及省级制冷协会及以上机构颁发的工程安装资 质证书；

8.质量承诺书：土建、钢结构公司提供的工程质量承诺书； 保温材料安装公司提供“采用的保温材料阻燃等级为B1级”等内 容在内的质量承诺书；制冷设备安装公司提供的工程质量承诺书； 叉车、冷藏车提供生产厂家出具的产品合格证；冷库货架、铁筐等 配套设施设备生产安装公司提供产品合格证或质量承诺书；

9.建设主体使用的保温材料的B1 阻燃等级证明：如由具有 CMA(计量认证标志)、 CAL(中国考核合格检验实验室标志)、 ILAC-MRA (国际互认标志)或CNAS (国家实验室认可标志)资质 的检测机构开具的B1级检测报告；

10.新建冷藏保鲜设施、新购配套设施设备提供购买新制冷 设备及配套设施设备的合法票据、设备到场照片、设备铭牌和合 格证等(制冷设备、分级分选设备、叉车、冷藏车等新设备的生 产日期须为2024年1月1日及以后);

12.购买冷藏车的提供冷藏车行车证复印件等。

13.财务支出证明：所有支出须由建设主体帐户支付，附银 行流水；

14.建设主体自验报告，要求由建设主体和土建、钢结构、 保温、配套设施设备施工方等共同完成；

15 . 其他。